구현 설계

범위: 파일 언제부터 어디까지: 올해 1~10월까지 + 대구청 것만

방법: 엑셀에서 데이터 추출 – 손으로

랭킹: 연별로

상호명 혼란: 부서 위치 기준 제일 가까운 곳

UI + 앱 내 기능:  
1. 로딩화면 2초  
2. 지도 구역별로 나눠서 보기 – 이미지 버튼 사용하기  
3. 구역 터치 시 랭킹 순위로 나타내기  
 - 전체 / 한식 / 양식 / 중식 / 기타 (대분류)  
 - 가게 상호명, 위치(주소), 1인 평균가격  
 - 가게 터치시 구글 지도로 이동  
 - 기본 순위: 많이 간 순 정렬  
 - 추가 정렬 순 만들어서 많이 간 순 / 낮은 가격 순 / 높은 가격 순  
4. 분류별로(한식, 중식, 양식 등) 랭킹 볼 수 있도록 – 구글 활용  
5. 가격 높낮이 등 사용자가 원하는 순서로 볼 수 있는 기능

일정  
1. 엑셀 정리 작업 + 데이터 웹서버 만들기 – 이용훈  
2. 로딩 + 처음 화면(지도 화면 만들기) - 손태준  
3. 랭킹 출력 큰 틀 - 유송은  
4. 리스트 출력 + 구글 지도 연동 – 이한성

중간발표 ppt – 5분  
1. 팀소개 – 각자 역할  
2. 개발 앱 소개 + 동기  
3. 설계 내용 (구현 계획) + 임시 UI  
4. 개발 일정  
5. Q&A

Ppt 제작(중간) – 유송은 손태준 위주로

중간발표 – 5분 : 이용훈씨

기말발표 – 10분 : 이한성씨